Описание: Описание: asekeevo-герб

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

===========================================================

**18 марта 2022 г с. Рязановка № 07-р**

**О реализации дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области»**

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 174-п «Об утверждении регламентов по организации электронного документооборота в органах исполнительной власти Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 917-пп «Об утверждении государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области», приказом министерства цифрового развития и связи Оренбургской области от 20.11.2020 № 201-пр «Об утверждении ведомственного проекта (программы) «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства Оренбургской области»:

1. Начать реализацию дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области» в администрации муниципального образования Рязановский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области » (далее –ДК) согласно приложению.
2. Ответственным за реализацию ДК назначить специалиста администрации Кулясову О.В.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования А.В. Брусилов

Разослано: в дело-2, прокурору района, в администрацию Асекеевского района .

Приложение

к распоряжению от 18.03.2022 № 07-р

Дорожная карта мероприятия

«Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области»

(далее –ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях»)

| №  п/п | Наименование  мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | Принятие ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначении ответственных сотрудников | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Администрация сельсовета приняла ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначили ответственных сотрудников | РВП |  |
| 2 | Направление принятых ОРД в адрес администрации Асекеевского района | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Скан-копии ОРД направлены через АСЭД в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |
| 3. | Заполнение бланка заявки для создания в иерархии муниципального района АСЭД в администрации сельсовета, входящих в состав муниципального района | 18.03.2022 | 29.03.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Администрация муниципального района консолидируют заполненные шаблоны по сельсовету | РВП |  |
| 4 | Направление заполненных бланков заявок в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ»[[1]](#footnote-1) через портал технической поддержки help.orb.ru | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Заполненные шаблоны по администрации направлены в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ» через портал технической поддержки help.orb.ru для внесения в структуру | РВП |  |
| 5 | Прохождение обучения на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | 15.04.2022 | 01.06.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Сотрудник администрации сельсовета прошла обучение на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | РВП |  |
| 6 | Регистрация всех типов документов (входящие, исходящие, внутренние, ОРД, ОГ[[2]](#footnote-2)) администрации сельских поселений в АСЭД | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Все типы документов регистрируются в АСЭД | РВП |  |
| 7 | Создание в АСЭД поручений/ резолюций (при необходимости) и отчетов об их исполнении по всем типам документов | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | По всем типам документов (при необходимости) создаются поручения/резолюции, отчеты об исполнении | РВП |  |
| 8 | Направление соглашений с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП в адрес ГКУ «ЦИТ» | 19.09.2022 | 01.11.2022 |  | Подписанное соглашение с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП направлено в адрес ГКУ «ЦИТ» | РВП |  |
| 9 | Направление акт и ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации в адрес администрации Асекеевского района | 19.09.2022 | 15.11.2022 | Кулясова О.В. специалист администрации | Подписанный акт и принятый ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации направлены в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |

1. Государственное казенное учреждение «Центр информационных технологий» Оренбургской области [↑](#footnote-ref-1)
2. Обращения граждан [↑](#footnote-ref-2)